COFINA

Compagnie Financière Africaine

CAHIER DE RECETTE — RÉSULTATS

Coficarte (Visa)

Cycle de vie cartes · Ventilations stock · Schéma comptable Achat Carte

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | CR-COFICARTE-2026 |
| Application | COFI-COMPTA / Module_FED |
| Version document | 1.2 — tous scénarios OK |
| Date | 31/08/2026 |
| Base des résultats | Tests réalisés pendant le développement & validation projet |
| Statut global | TOUS LES SCÉNARIOS : OK |

# 1. Contexte

Recette du module Monétique / Coficarte selon le Cahier des Charges carte visa (workflow + SCHEMA COMPTABLE Achat Carte et ventilations).

Tous les scénarios fonctionnels, comptables et contrôles transverses sont validés OK.

# 2. Acteurs testés

| Rôle | Slug | Utilisé en test |
| --- | --- | --- |
| Responsable monétique | monetique | Oui — stock siège, transferts, prix |
| Chef d’agence | ca | Oui — réception, pool, demandes, appro CC |
| Chargé de clientèle | cc | Oui — ventes, recharges |
| Caissier | caissier | Oui — encaissements |
| SuperAdmin / IT | it | Oui |
| Agences | 500–543 (siège 500) | Oui — seeder agences |

# 3. Scénarios fonctionnels Coficarte

| ID | Scénario | URL / action | Statut | Commentaire / constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-01 | Achat / enrôlement lot siège | /monetique/cartes/ajouter (facture, BL, prix_achat) | OK | Lot créé en_stock siège ; PA stocké ; pièces jointes |
| CF-02 | Modification prix de vente | /monetique/cartes/modifier-prix | OK | Maj prix sans altérer prix_achat |
| CF-03 | Demande d’approvisionnement CA | /monetique/agence/demandes-approvisionnement | OK | Demande en_attente créée |
| CF-04 | Refus demande monétique | Refus + motif | OK | Statut refusee ; stock inchangé |
| CF-05 | Transfert siège → chef d’agence | /monetique/transferts/nouveau → réception | OK | Receveur = chef_agence_user_id ; stock agence mis à jour |
| CF-05b | Annulation transfert | Bouton rouge annuler | OK | Transfert annulé (statut annule) |
| CF-06 | Approvisionnement CC | /monetique/agence/approvisionnement-cc | OK | Assignation assigned_to_user_id |
| CF-07 | Délester CC → pool chef | /monetique/cc/delester-chef-agence | OK | Retour pool agence |
| CF-08 | Vente CC → attente caisse | /monetique/ventes/nouveau | OK | en_attente_encaissement + code |
| CF-09 | Encaissement caissier | /monetique/encaissements | OK | Bordereau ; carte vendu ; séparation vente≠caisse |
| CF-10 | Recharge + encaissement | /monetique/recharges/* | OK | Flux recharge / caisse validé |
| CF-11 | Retour stock agence → siège | /monetique/agence/retour-cartes | OK | Cartes revenu siège |
| CF-12 | Seuils & alertes stock | Paramétrage seuils + baisse stock | OK | Alerte UI et notifications |
| CF-13 | Traçabilité mouvements carte | /monetique/cartes/{id}/mouvements | OK | Historique événements |
| CF-14 | Pilotage / KPI | /monetique/pilotage | OK | Indicateurs stock / ventes |
| CF-15 | Menus Monétique (rôles) | Sidebar / portail | OK | Menus CA/CC/caissier/monétique/IT |
| CF-16 | Mails workflow monétique | Demande, transfert, vente caisse, stock bas | OK | Notifications mail opérationnelles |

# 4. Schéma comptable Achat Carte & ventilations

Référence CdC — masques de comptes. Toutes les lignes validées OK.

## 4.1 Achat + constatation siège

| # | Sens | Compte (masque) | Libellé | Montant type | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | D | 611********* | Achat carte | PA × Q | OK | Achat siège validé |
| AC-02 | C | 1141******** | Banque | PA × Q | OK | Contrepartie banque validée |
| CS-01 | D | 32********** | Stock carte Siège | PA × Q | OK | Stock siège constaté |
| CS-02 | C | 612********* | Variation de stock | PA × Q | OK | Variation de stock validée |

## 4.2 Ventilation agence (après réception transfert)

| # | Sens | Compte | Libellé | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA-01 | D | 32… Stock Agence | Stock carte Agence | OK | Ventilation agence validée |
| VA-02 | C | 32… Stock Siège | Stock carte Siège | OK | Décrément siège validé |

## 4.3 Vente + sortie de stock

| # | Sens | Compte | Libellé | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-01 | D | 101… Trésorerie | Compte trésorerie / com. | OK | Encaissement / trésorerie validé |
| VC-02 | C | 7… Vente carte | Vente de carte (HT) | OK | Produit vente validé |
| VC-03 | C | 3324… Taxe | Taxe sur vente carte | OK | Taxe vente validée |
| SS-01 | D | 611… Achat carte | Sortie / coût | OK | Sortie au coût d’achat validée |
| SS-02 | C | 32… Stock Agence | Sortie stock agence | OK | Stock agence décrémenté |

## 4.4 Retour siège

| # | Sens | Compte | Libellé | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | D | 32… Stock Siège | Retour siège | OK | Retour siège validé |
| RS-02 | C | 32… Stock Agence | Sortie agence | OK | Décrément agence validé |

## 4.5 Jeu chiffré de référence (valorisation)

Jeu type : PA = 2 000 FCFA · lot 10 cartes · ventilation 4 cartes agence.

| Contrôle | Attendu | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| Stock siège après enrôlement 10 | 10 cartes · valo 20 000 | OK | Cohérent avec prix_achat |
| Après transfert 4 reçues | Siège 6 · Agence 4 · valo 8 000 agence | OK | Réception CA validée |
| Après 1 vente encaissée | Agence −1 · carte vendu | OK | Encaissement + bordereau |
| Schéma comptable Achat / Ventilation / Vente | Lignes AC/CS/VA/VC/SS/RS | OK | Schéma validé |

# 5. Contrôles transverses

| ID | Contrôle | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| CTRL-01 | Séparation vente (CC) ≠ encaissement (Caissier) | OK | Rôles distincts testés |
| CTRL-02 | Numéro de carte unique | OK | Contrainte / refus doublon |
| CTRL-03 | Transfert partiel / demande partielle | OK | Statuts partielle / acceptee |
| CTRL-04 | Annulation demande en_attente | OK | Annulation possible |
| CTRL-05 | CA ne crée pas de cartes siège | OK | Habilitation monétique |
| CTRL-06 | CC limité à ses cartes assignées | OK | Périmètre CC |
| CTRL-07 | Journal mouvements carte | OK | Événements journalisés |
| CTRL-08 | Mails (queue + SMTP) | OK | Notifications opérationnelles |
| CTRL-09 | PDF bon de transfert | OK | Export bon PDF |
| CTRL-10 | Cohérence stock / valorisation | OK | Stock et PA cohérents |

# 6. Synthèse

| Bloc | Nb | OK | KO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnel Coficarte (CF) | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Lignes schéma comptable | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Valorisation / contrôles stock | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Contrôles transverses | 10 | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44 | 44 | 0 | 0 |

Verdict : Recette Coficarte ACCEPTÉE — 100 % OK.

Aucune réserve bloquante. Aucun scénario KO ou N/A.

# 7. Signatures

| Rôle | Nom | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Recette métier Monétique |  | 31/08/2026 |  |
| Recette Comptabilité |  | 31/08/2026 |  |
| IT / Projet |  | 31/08/2026 |  |

# 8. Annexe — Mapping écrans

| Besoin | URL |
| --- | --- |
| Enrôlement / achat | /monetique/cartes/ajouter |
| Stock | /monetique/cartes/en-stock |
| Demandes CA | /monetique/agence/demandes-approvisionnement |
| Transferts | /monetique/transferts/* |
| Appro CC | /monetique/agence/approvisionnement-cc |
| Vente | /monetique/ventes/nouveau |
| Encaissement | /monetique/encaissements |
| Recharge | /monetique/recharges/nouveau |
| Retour siège | /monetique/agence/retour-cartes |
| Pilotage | /monetique/pilotage |